会议纪要

与会者

* 熊猫直播，百度云，阿里云，星域，帝联，七牛，声网

要点

* RTMP互通协议规范确立 （规范稿由百度同学上传）
* 云端统计数据规范确立 （数据规范由熊猫直播同学上传）
* RTMP推流代码社区贡献 （代码由七牛同学贡献到社区）

时间表

MileStone - 1

* 3月17日前完成RTMP协议规范文档上传到社区
* 3月27日前完成RTMP代码发布到社区 (请各成员在代码发布后及时给出反馈)
* 4月12日组织第二次团体聚会 （周内，具体日期提前确定）
* 4月21日灰度验收
* 5月05日正式验收

补充

第二次聚会的议题主要承接下一个里程碑（业务规范）预热，建议有能力的友商提前准备业务协议规范。同时，在第二次聚会前，建议支持websocket的友商们提前准备具体可行性规范，聚会将预留时间进行具体探讨。